ĐỀ XUẤT NÂNG CẤP & TÁI CẤU TRÚC

Dự án: Trợ Lý AI Tư Vấn Khách Hàng (AI Sales Agent System)

Định hướng: tái cấu trúc lớn, giữ công nghệ cốt lõi (React + TypeScript + Node)

Ngày lập: 10/08/2026

# Tóm tắt cho người bận rộn

Dự án hiện là một prototype single-tenant chạy được nhưng chưa an toàn để công khai. Tài liệu này đề xuất một lộ trình nâng cấp theo hai chân trời (horizon): trước hết làm chắc nền tảng, sau đó (tùy quyết định kinh doanh) mở lên SaaS đa doanh nghiệp.

Ba nâng cấp mang lại giá trị lớn nhất:

- Bảo mật nền tảng: thêm xác thực, chặn SSRF, đưa toàn bộ API key về backend — điều kiện tiên quyết để dùng thật.

- Chuyển sang RAG (truy hồi ngữ nghĩa) thay vì nhồi toàn bộ tri thức vào prompt: giảm mạnh chi phí token, tăng độ chính xác, hết cảnh bị cắt cụt 6.000/24.000 ký tự.

- Tách kiến trúc + phản hồi dạng streaming: dễ bảo trì, và trải nghiệm chat nhanh hơn hẳn.

Ước lượng tổng thể cho tái cấu trúc lõi (Giai đoạn 1–3): khoảng 8–13 tuần-người, chia nhỏ theo roadmap ở mục 8.

# 1. Bối cảnh & hiện trạng (tóm tắt)

Nền tảng tạo trợ lý AI tư vấn bán hàng: cấu hình persona, nạp cơ sở tri thức (crawl web, tài liệu, Google Drive/Sheets, REST API), quản lý sản phẩm và nhúng widget chat vào website khách. Backend gói trong một file server.ts (~3.560 dòng); frontend là các React component lớn; dữ liệu lưu chồng nhiều tầng (localStorage + biến toàn cục + file JSON + Firestore + Supabase).

Các hạn chế cốt lõi rút ra từ đợt rà soát trước:

- Không có xác thực; CORS mở hoàn toàn; store cấu hình dùng chung toàn cục (single-tenant ngầm).

- Bí mật (API key, khóa Supabase) nằm ở client và luân chuyển qua nhiều nơi; có nguy cơ SSRF và XSS.

- server.ts và vài component là "God file/God component"; trùng lặp code; lạm dụng any; thiếu test.

- Tri thức được nhồi thẳng vào prompt (cắt cụt theo ký tự) — tốn token và giảm chất lượng trả lời.

- Crawl chạy đồng bộ trong request với ngân sách 42 giây — không xử lý được site lớn, dễ timeout.

# 2. Tư vấn định hướng sản phẩm

Bạn chưa chốt giữa "dùng nội bộ một doanh nghiệp" và "SaaS đa doanh nghiệp". Điểm mấu chốt: dù chọn hướng nào, phần lớn công việc nền tảng (bảo mật, tách module, đưa key về backend, RAG, streaming) đều cần làm. Vì vậy tôi khuyến nghị tiếp cận theo hai chân trời, và chỉ ra quyết định đa-tenant SAU khi nền tảng đã chắc.

### So sánh hai hướng

| Tiêu chí | Single-tenant (nội bộ) | SaaS đa doanh nghiệp |
| --- | --- | --- |
| Công sức | Thấp–Trung bình | Cao (thêm auth, tách dữ liệu, billing) |
| Thời gian ra mắt | Nhanh | Lâu hơn nhiều |
| Tiềm năng doanh thu | Giới hạn (1 khách/bản) | Cao, mở rộng nhiều khách |
| Độ phức tạp vận hành | Thấp | Cao (cô lập dữ liệu, hạn mức, hỗ trợ) |
| Phù hợp khi | Bán triển khai từng dự án, hoặc dùng cho chính bạn | Muốn bán số đông, tự phục vụ (self-serve) |

Khuyến nghị: Bắt đầu bằng "single-tenant làm chắc" (Giai đoạn 1–3). Đây vừa là sản phẩm dùng được ngay, vừa là nền tảng bắt buộc cho SaaS. Sau khi hoàn tất, đánh giá nhu cầu thị trường rồi mới quyết định bước lên đa-tenant (Giai đoạn 4). Xây đa-tenant trên nền chưa an toàn hiện tại là lãng phí.

# 3. Nguyên tắc thiết kế mục tiêu

- Bí mật chỉ nằm ở server. Client không bao giờ giữ API key/khóa DB.

- Mặc định an toàn: mọi endpoint ghi phải xác thực; CORS theo allowlist; validate đầu vào ở biên.

- Một nguồn sự thật (single source of truth) cho dữ liệu; các tầng khác chỉ là cache.

- Tách biệt rõ: giao diện (UI) — điều phối (routes) — nghiệp vụ (services) — tích hợp ngoài (providers) — dữ liệu (repositories).

- Việc nặng (crawl, embedding) chạy bất đồng bộ qua hàng đợi, không chặn request.

- Tối ưu chi phí AI: chỉ đưa phần tri thức liên quan vào prompt (RAG), có cache.

- Có thể quan sát (observability): log có cấu trúc, theo dõi lỗi, health/metrics.

# 4. Kiến trúc mục tiêu

Chuyển từ "một file server + component khổng lồ" sang kiến trúc phân tầng trong một monorepo. Giữ nguyên công nghệ cốt lõi (React + TypeScript + Node/Express) nhưng tổ chức lại theo domain.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  apps/web  (React + Vite)                                     │

│   UI feature modules  ──▶  hooks (React Query)  ──▶  API SDK  │

└───────────────────────────────┬─────────────────────────────┘

│  HTTPS (JSON / SSE stream)

┌───────────────────────────────▼─────────────────────────────┐

│  apps/server  (Node/Express, phân tầng)                       │

│   middleware:  auth · cors-allowlist · rateLimit · validate   │

│   routes  ─▶  services  ─▶  providers        ─▶  repositories │

│               (nghiệp vụ)   (AI, scraper, drive) (truy xuất DB)│

│   workers:  crawl / embedding chạy nền qua hàng đợi           │

└───────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────┘

│                  │                   │

Postgres/Supabase   Redis (queue+cache)   Secret Manager

(+ pgvector RAG)                          (API keys)

Điểm khác biệt chính so với hiện tại: (1) có lớp middleware bảo mật; (2) nghiệp vụ tách khỏi controller; (3) mỗi nhà cung cấp AI/engine crawl là một adapter thay thế được; (4) Postgres + pgvector làm nguồn sự thật kèm tìm kiếm ngữ nghĩa; (5) Redis cho hàng đợi & cache; (6) key nằm trong Secret Manager.

# 5. Đề xuất chi tiết theo hạng mục

## 5.1. Bảo mật & Xác thực

Thêm lớp xác thực & phân quyền

Hiện trạng: Không endpoint nào yêu cầu đăng nhập; CORS mở *.

- Đề xuất: Trang quản trị dùng đăng nhập (Supabase Auth hoặc session + mật khẩu). Mọi endpoint ghi/quản trị yêu cầu token hợp lệ.

- Đề xuất: Widget công khai dùng "widget public key" gắn với allowlist domain + rate-limit, tách khỏi endpoint quản trị.

- Đề xuất: CORS chuyển sang danh sách origin cấu hình được; chỉ /api/chat & /api/widget.js mở cho domain nhúng đã đăng ký.

Lợi ích: Chặn Broken Access Control — rủi ro số 1 hiện nay.

Đưa toàn bộ bí mật về server

Hiện trạng: API key, khóa Supabase lưu ở localStorage và gửi qua nhiều nơi.

- Đề xuất: Lưu key trong Secret Manager (GCP) hoặc biến môi trường; client chỉ biết trạng thái "đã cấu hình" (boolean).

- Đề xuất: Bỏ mọi persist key vào localStorage; gỡ gợi ý dán Service Role Key ở client; ngừng ghi .env lúc runtime.

Lợi ích: Loại bỏ nguy cơ đánh cắp key qua XSS và thiệt hại tài chính.

Chặn SSRF & làm sạch đầu ra

Hiện trạng: Server fetch URL tùy ý; OAuth callback và link Markdown chưa lọc.

- Đề xuất: Bọc mọi fetch ngoài bằng hàm an toàn: chỉ http/https, chặn IP nội bộ/loopback/link-local, timeout & giới hạn kích thước.

- Đề xuất: Render Markdown bằng react-markdown + rehype-sanitize (allowlist scheme); escape mọi biến trong trang OAuth callback.

Lợi ích: Loại SSRF và XSS — hai lỗ hổng nghiêm trọng còn lại.

## 5.2. Kiến trúc Backend

Tách server.ts thành các tầng

Hiện trạng: ~3.560 dòng trong một file.

- Đề xuất: routes/ (controller mỏng) → services/ (nghiệp vụ) → providers/ (AI, scraper, google, supabase) → repositories/ (truy xuất DB).

- Đề xuất: middleware/: auth, cors, rateLimit, validate (zod), errorHandler tập trung.

- Đề xuất: Tùy chọn: cân nhắc NestJS nếu muốn khung DI/opinionated cho đội đông; nếu giữ Express thì áp cấu trúc module rõ ràng.

Lợi ích: Dễ đọc, test, thay thế từng phần; giảm lỗi khi sửa.

Chuẩn hóa validate & type ở biên

Hiện trạng: req.body coi như any; ép kiểu as any nhiều.

- Đề xuất: Dùng zod cho mọi payload vào; sinh type từ schema; chia sẻ type qua packages/shared.

- Đề xuất: Bật tsconfig strict, noImplicitAny; catch (e: unknown) + narrow.

Lợi ích: Bắt lỗi sớm ở biên, giảm lỗi runtime.

## 5.3. Tầng AI & RAG (tối ưu chi phí + chất lượng)

Trừu tượng hóa nhà cung cấp AI (Strategy pattern)

Hiện trạng: Logic Gemini/OpenAI/Claude viết lồng trong /api/chat.

- Đề xuất: Định nghĩa interface AIProvider { chat(), stream() }; mỗi hãng là một adapter; PromptBuilder tách riêng.

- Đề xuất: Dọn system prompt bị lặp/hỏng ký tự; tách phần "chỉ thị" khỏi phần "dữ liệu".

Lợi ích: Thêm/đổi model dễ, prompt gọn hơn — tiết kiệm token.

Chuyển sang RAG với pgvector

Hiện trạng: Nhồi toàn bộ content tri thức vào prompt, cắt cụt 6.000/24.000 ký tự.

- Đề xuất: Chia nhỏ (chunk) tài liệu, tạo embedding, lưu vào pgvector (Supabase đã sẵn Postgres).

- Đề xuất: Khi chat: chỉ truy hồi các đoạn liên quan nhất đưa vào prompt (top-k).

- Đề xuất: Cache embedding & kết quả truy hồi.

Lợi ích: Giảm mạnh token/chi phí, tăng độ chính xác, không còn bị cắt cụt tri thức — đây là tối ưu đáng giá nhất về vận hành.

## 5.4. Dữ liệu & Persistence

Chọn một nguồn sự thật

Hiện trạng: File JSON + Firestore + Supabase ghi đè lẫn nhau, khó suy luận.

- Đề xuất: Chọn Postgres/Supabase làm nguồn chính (kèm RLS đúng, không tắt RLS).

- Đề xuất: File/Firestore (nếu giữ) chỉ làm cache/backup; định nghĩa rõ chiến lược ghi & hòa giải xung đột.

Lợi ích: Hết mất/đè dữ liệu ngầm; dễ debug.

## 5.5. Crawl & tác vụ nặng bất đồng bộ

Đưa crawl/embedding vào hàng đợi

Hiện trạng: Crawl chạy trong request, ngân sách 42s, dễ timeout với site lớn.

- Đề xuất: Dùng BullMQ + Redis (hoặc hàng đợi của Supabase/cron): API trả về jobId, client poll trạng thái/tiến độ.

- Đề xuất: Giới hạn concurrency, retry có backoff, lưu log tiến trình từng trang.

Lợi ích: Crawl được site lớn, không timeout, UX rõ ràng (thanh tiến độ).

## 5.6. Frontend & Quản lý trạng thái

Tách God component + hook dùng chung

Hiện trạng: KnowledgeManager/AgentPersonaConfig/ProductCatalog rất lớn; logic chat copy-paste 2 nơi.

- Đề xuất: Tách theo feature folder + component con; trích hook useChatAgent, useKnowledgeImport, useSupabaseSync.

- Đề xuất: Dùng TanStack Query cho server-state (cache, retry, loading) thay cho fetch + localStorage thủ công; Zustand cho client-state nếu cần.

- Đề xuất: FormattedMessage dùng react-markdown + rehype-sanitize thay regex tự viết.

Lợi ích: Dễ bảo trì, ít bug lặp, an toàn XSS, giảm re-render.

## 5.7. Hiệu năng & Trải nghiệm

Phản hồi chat dạng streaming (SSE)

Hiện trạng: Chờ toàn bộ câu trả lời mới hiển thị.

- Đề xuất: Trả lời token theo luồng qua SSE/stream; hiển thị dần trên UI.

Lợi ích: Cảm giác nhanh hơn nhiều, giữ chân người dùng.

Tối ưu render & lưu trữ client

Hiện trạng: Ghi localStorage mỗi phím gõ; lọc/parse lại mỗi render; không memo.

- Đề xuất: Debounce ghi trạng thái; useMemo/React.memo/useCallback; ảo hóa danh sách lớn; không lưu base64 vào localStorage.

Lợi ích: UI mượt hơn, tránh QuotaExceeded âm thầm.

## 5.8. Chất lượng, Kiểm thử & DevOps

Thiết lập nền tảng chất lượng

Hiện trạng: Chưa có test/CI/observability rõ ràng.

- Đề xuất: ESLint + Prettier + TS strict; Vitest + Testing Library (unit) + vài integration test API; Playwright cho e2e luồng chính.

- Đề xuất: CI (GitHub Actions): lint + typecheck + test + build mỗi PR.

- Đề xuất: Log có cấu trúc (pino), theo dõi lỗi (Sentry), endpoint health/metrics; Dockerfile + cấu hình deploy.

Lợi ích: Giảm hồi quy, tự tin khi refactor, dễ vận hành production.

# 6. Cấu trúc thư mục đề xuất (monorepo)

repo/

├─ apps/

│  ├─ web/                 # Frontend React + Vite

│  │  ├─ src/features/     # chat, knowledge, products, persona, integration

│  │  ├─ src/hooks/        # useChatAgent, useKnowledgeImport, ...

│  │  ├─ src/lib/api/      # API SDK gọi backend (typed)

│  │  └─ src/components/ui # component dùng lại

│  └─ server/              # Backend Node/Express

│     ├─ src/routes/       # controller mỏng

│     ├─ src/services/     # nghiệp vụ (chat, knowledge, config)

│     ├─ src/providers/    # ai/(gemini,openai,claude), scraper, google, supabase

│     ├─ src/repositories/ # truy xuất Postgres/Supabase

│     ├─ src/middleware/   # auth, cors, rateLimit, validate, error

│     ├─ src/workers/      # crawl, embedding (BullMQ)

│     └─ src/config/       # env, secrets

├─ packages/

│  └─ shared/              # types & schema (zod) dùng chung web + server

├─ .github/workflows/      # CI

└─ docker-compose.yml      # postgres + redis cho môi trường dev

# 7. Công nghệ: giữ / thêm / cân nhắc

| Giữ nguyên | Thêm mới | Cân nhắc (tùy nhu cầu) |
| --- | --- | --- |
| React 19 + TypeScript Vite + Tailwind Node + Express Supabase (Postgres) @google/genai, docx, pdf-parse | Zod (validate) TanStack Query pgvector (RAG) Redis + BullMQ (queue) Secret Manager Vitest + Playwright ESLint/Prettier + CI pino + Sentry | NestJS (nếu muốn DI) Zustand (client-state) Fastify (thay Express) Cloud Run/Fly.io deploy Stripe (nếu lên SaaS) |

Nguyên tắc: giữ tối đa những gì đang chạy tốt; phần "thêm mới" là bắt buộc cho chất lượng/production; phần "cân nhắc" chỉ áp dụng khi có nhu cầu tương ứng (đội lớn, hiệu năng, thương mại hóa).

# 8. Roadmap & ước lượng nỗ lực

Ước lượng theo tuần-người (person-week), giả định 1–2 lập trình viên. Con số mang tính định hướng, cần tinh chỉnh theo thực tế.

| GĐ | Tên | Nội dung chính | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảo mật khẩn cấp | Auth + siết CORS; đưa key về backend; chặn SSRF; lọc XSS (link/OAuth); .gitignore bí mật + rotate | 2–3 tuần |
| 2 | Tái cấu trúc backend | Tách tầng routes/services/providers/repos; zod validate; TS strict; error handler; rate-limit | 2–3 tuần |
| 3 | AI/RAG + dữ liệu + UX | RAG pgvector; streaming SSE; một nguồn sự thật; crawl qua queue; tách hook frontend + TanStack Query | 3–5 tuần |
| 4 | SaaS đa tenant (tùy chọn) | Mô hình tài khoản/tenant, cô lập dữ liệu (RLS theo tenant), hạn mức, billing (Stripe) | 4–8 tuần |
| — | Chất lượng (xuyên suốt) | Test + CI + observability, làm song song từ GĐ2 | ~2 tuần |

Tổng lõi (GĐ1–3) ≈ 8–13 tuần-người. Giai đoạn 4 chỉ thực hiện khi quyết định thương mại hóa.

# 9. Rủi ro khi nâng cấp & cách giảm thiểu

- Gãy tính năng khi refactor: làm từng phần, giữ API cũ tạm thời, phủ test trước khi đổi lớn.

- Di trú dữ liệu (localStorage/JSON → Postgres): viết script migration + sao lưu trước; chạy song song rồi mới cắt.

- Chi phí embedding ban đầu (RAG): embedding một lần khi nạp tài liệu, có cache; chi phí nhỏ so với tiết kiệm token mỗi lượt chat.

- Thay đổi trải nghiệm nhập key: người dùng sẽ nhập key một lần ở backend; cần hướng dẫn rõ để tránh bối rối.

- Phạm vi phình to: bám sát roadmap theo giai đoạn, không trộn việc GĐ4 vào GĐ1–3.

# 10. Kết luận & bước tiếp theo

Dự án có nền tảng tính năng tốt và đáng để đầu tư nâng cấp. Con đường tối ưu là: làm chắc bảo mật trước, tái cấu trúc theo tầng, rồi tối ưu chi phí/chất lượng AI bằng RAG và streaming — tất cả trên nền công nghệ hiện có. Việc lên SaaS đa doanh nghiệp nên là quyết định sau, dựa trên nền tảng đã vững.

Bước tiếp theo tôi có thể hỗ trợ ngay (chọn một):

- Bắt tay sửa Giai đoạn 1 trên chính mã nguồn: thêm chặn SSRF, lọc scheme link/ảnh, escape OAuth callback, khung xác thực cơ bản.

- Dựng khung tái cấu trúc (bộ khung thư mục monorepo + tách vài module mẫu) để đội bám theo.

- Làm mẫu (proof-of-concept) RAG với pgvector + endpoint chat streaming để đo mức tiết kiệm token.

Tài liệu đề xuất dựa trên rà soát mã nguồn tĩnh ngày 10/08/2026. Ước lượng nỗ lực mang tính định hướng, cần điều chỉnh theo nguồn lực thực tế.